AGRICONNECT

Nền tảng quản lý nuôi trồng và xúc tiến thương mại nông sản

# Mục lục

Mục lục	2

1. Tổng quan	3

1.1. Mục đích của hệ thống	3

1.2. Bốn thành phần	3

1.3. Người dùng và vai trò	3

2. Kiến trúc và công nghệ	4

3. Chức năng đã hoàn thành	4

3.1. Trang chủ	4

3.2. Khai báo (chuẩn bị danh mục)	4

3.3. Sản xuất	5

3.4. Tổ chức	5

3.5. Báo cáo	5

3.6. Tài khoản	5

3.7. Truy xuất nguồn gốc và website công khai	6

3.8. Trang quản trị nền tảng	6

4. Gói dịch vụ	6

5. Nguyên tắc thiết kế và bảo mật đã áp dụng	6

6. Tình trạng triển khai và việc tồn đọng của Giai đoạn 1	7

7. Giai đoạn 2 – Kế hoạch nâng cấp	8

7.1. Nhóm A – Chức năng nâng cao còn tồn từ đặc tả	8

7.2. Nhóm B1 – Nhập dữ liệu bằng giọng nói	9

7.3. Nhóm B2 – Nhập dữ liệu bằng ảnh chụp (hóa đơn, chứng từ, tờ ghi chép)	9

7.4. Nhóm B3 – Quản lý nhà cung ứng	10

7.5. Nhóm B4 – Quản lý khách hàng	10

7.6. Nhóm B – Liên kết giữa các tính năng mới	11

7.7. Nhóm C – Chuẩn bị pilot	11

7.8. Lộ trình đề xuất (theo lát, mỗi lát dùng được độc lập)	11

7.9. Rủi ro chính và cách giảm	12

7.10. Các điểm cần chủ sản phẩm quyết định	12

8. Phụ lục – Tài liệu tham chiếu	13

# 1. Tổng quan

## 1.1. Mục đích của hệ thống

AgriConnect giúp hộ nông dân, trang trại và hợp tác xã (HTX) ghi chép, quản lý quá trình nuôi trồng từ chuẩn bị đến thu hoạch và tổng kết giá thành, đồng thời giúp họ giới thiệu sản phẩm ra thị trường qua một website công khai có truy xuất nguồn gốc. Hệ thống dùng hoàn toàn bằng tiếng Việt, thiết kế cho người ít quen công nghệ, chạy được trên điện thoại ngay cả khi mất mạng ở những việc hằng ngày.

## 1.2. Bốn thành phần

| Thành phần | Thư mục | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng (PWA) | apps/app | Dùng hằng ngày trên điện thoại/máy tính: sản xuất, kho, chấm công, báo cáo, hồ sơ. Cài như ứng dụng, tự cập nhật. |
| Trang quản trị nền tảng | apps/admin | Dành cho đơn vị vận hành: gói dịch vụ, thanh toán, duyệt hồ sơ, cấu hình, nhật ký kiểm toán. Truy cập tại /quan-tri/. |
| Website công khai | apps/web | Trang chủ, danh bạ cơ sở, hồ sơ cơ sở, truy xuất nguồn gốc vụ bằng mã QR. Chỉ đọc dữ liệu công khai đã duyệt. |
| Cơ sở dữ liệu và máy chủ | supabase/ | Nguồn sự thật: bảng, quyền (RLS), hàm, ràng buộc; Edge Function tạo tài khoản nhân viên. |

Quy ước tên giai đoạn trong tài liệu này: "Giai đoạn 1" là toàn bộ phần đã xây dựng đến hết ngày 22/10/2026 (gồm cả website bản đầu và trang quản trị). Trong nhật ký quyết định nội bộ (D53–D57) có dùng cách đếm "giai đoạn 1/2/3" riêng cho phần hồ sơ thương mại – website; các mục đó đều thuộc Giai đoạn 1 của tài liệu này.

## 1.3. Người dùng và vai trò

| Vai trò | Làm được gì |
| --- | --- |
| Chủ cơ sở (Hộ/HTX) | Toàn quyền trong cơ sở của mình: khai báo, tạo vụ, cấp quyền, duyệt – khóa lương, đặt đơn giá, đồng ý công khai hồ sơ. Chủ bao gồm mọi vai trò khác. |
| Quản lý | Tạo và điều hành vụ, xác nhận chấm công, xem báo cáo; chỉ xem chi phí. |
| Nhân viên sản xuất | Ghi nhật ký việc, vật tư đã dùng, thu hoạch; vào/ra ca. Dùng được khi mất mạng. |
| Kho và chi phí | Quản lý nhập – xuất kho, chi phí, doanh thu. |
| Quản lý HTX | Điều hành các hộ thành viên của HTX. |
| Biên tập hồ sơ | Soạn hồ sơ giới thiệu trên website (không đồng ý công khai thay chủ). |
| Tổ trưởng | Chỉ định theo tổ lao động; chấm công hộ thành viên tổ, ghi sản lượng. |
| Quản trị nền tảng | Vận hành toàn hệ thống; chỉ thấy số liệu tổng hợp, không đọc nhật ký, chi phí, tiền công của nhà vườn. |

Một người có thể giữ nhiều vai trò. Chủ cơ sở có thể tự tạo thêm vai trò riêng (ví dụ "Thủ kho", "Kỹ thuật viên") và chỉnh quyền từng mục: Kho, Thu hoạch, Chi phí, Doanh thu, Tổng kết, Khai báo; loại việc được ghi nhật ký; quyền quản lý giai đoạn. Ma trận chi tiết nằm ở tài liệu docs/ROLES.md.

# 2. Kiến trúc và công nghệ

| Lớp | Công nghệ và cách dùng |
| --- | --- |
| Giao diện ứng dụng | Vite + React + TypeScript, PWA (cài lên màn hình, tự cập nhật âm thầm). |
| Lưu cục bộ và offline | IndexedDB (Dexie). Hàng đợi offline chỉ cho ghi mới việc hằng ngày của nhân viên (nhật ký kèm vật tư, thu hoạch, chấm công). Mọi thứ khác ghi thẳng lên máy chủ và báo kết quả ngay. |
| Website | Astro, trang tĩnh; dữ liệu tải ở trình duyệt từ các bảng/bản chụp public_* bằng khóa công khai. |
| Cơ sở dữ liệu | Supabase (PostgreSQL): hơn 40 migration, phân quyền RLS, hàm nghiệp vụ, trigger ràng buộc, nhật ký kiểm toán. |
| Tài khoản nhân viên | Edge Function staff-accounts (dùng khóa quản trị chỉ ở máy chủ): tạo tài khoản bằng số điện thoại, mật khẩu tạm ngẫu nhiên, đặt lại mật khẩu, sửa thông tin. |
| Hạ tầng | GitHub (mã nguồn), Supabase (dữ liệu, đăng nhập), Cloudflare (app + admin cùng một dự án; website một dự án riêng). |
| Kiểm thử | Bộ test trên PGlite cho CSDL (quyền, ràng buộc, đồng bộ đầu–cuối), chạy trong CI. |

# 3. Chức năng đã hoàn thành

Ứng dụng có 6 tab: Trang chủ · Tổ chức · Khai báo · Sản xuất · Báo cáo · Tài khoản. Trong các tab Tổ chức, Khai báo, Sản xuất, Báo cáo, chạm tab sẽ hiện menu dọc các chức năng (biểu tượng + tên) để chọn.

## 3.1. Trang chủ

- Thẻ số "Của tôi": việc đã ghi hôm nay, 7 ngày gần nhất.

- Thẻ số "Của cơ sở": số vụ đang chạy, việc hôm nay, vụ trễ tiến độ, vật tư cần chú ý, thu hoạch – chi phí – doanh thu tháng này (theo quyền được xem).

- Thanh tiến độ từng vụ; khối cảnh báo kho; ghi rõ "Cập nhật lúc" và nút tải lại.

- Cần làm: đang trong ca (bấm để ra ca), công chờ xác nhận, yêu cầu sửa công chờ duyệt, giấy phép sắp/đã hết hạn.

- Nhắc việc từ ghi chú theo ngày của vụ; nút Ghi việc và Vào ca / Ra ca ngay trên trang.

- Tính trên dữ liệu đã tải về máy nên xem được cả khi mất mạng.

## 3.2. Khai báo (chuẩn bị danh mục)

- Trang trại: tên, vị trí, diện tích (m²/ha), đặc điểm, hình ảnh. Dùng chung cho trồng trọt và chăn nuôi.

- Sản phẩm: loại cây trồng / vật nuôi / khác, mô tả, hình ảnh. Mục có sẵn của nền tảng (như dưa lưới) sửa/dừng theo từng cơ sở bằng "bản chỉnh", không ảnh hưởng cơ sở khác.

- Đầu việc (danh mục công việc): việc có sẵn và việc cơ sở tự thêm, kèm trường ghi riêng.

- Quy trình mẫu: các giai đoạn lấy từ danh mục việc, số ngày từng giai đoạn, kéo thả đổi thứ tự, nhân bản, ngừng dùng. Mỗi cơ sở có bộ quy trình riêng.

- Vật tư: tạo sẵn 11 loại phân bón thông dụng, thêm thương hiệu, hướng dẫn, cảnh báo an toàn, thời gian cách ly, hình ảnh.

- Kho và đơn vị; Đơn giá công (theo giờ hoặc sản lượng, cho cả cơ sở/tổ/người).

- Mọi danh sách là bảng gọn với ⏸ dừng / ▶ dùng lại, ✎ sửa. Mục đã dùng không xóa, chỉ dừng để giữ lịch sử.

## 3.3. Sản xuất

- Vụ: bắt buộc tạo theo quy trình mẫu; giai đoạn có ngày kế hoạch, trạng thái Chưa làm → Đang làm → Đã xong, ngày thực tế, cảnh báo "trễ N ngày". Xem dạng danh sách hoặc lịch tháng.

- Danh sách vụ chia nhóm: Đang sản xuất · Chuẩn bị · Tạm dừng · Kết thúc. Sửa vụ, xóa vụ chưa có dữ liệu, sửa giai đoạn riêng cho từng vụ, ghi chú theo ngày.

- Ghi việc vừa làm (nhật ký): tên việc, người làm, vật tư đã dùng (tự tạo giao dịch xuất kho), gắn giai đoạn. Chạy được offline.

- Nhật ký việc làm: xem, sửa, hủy (có lý do, không xóa); hủy nhật ký có xuất kho thì tự đảo kho. Sửa có kiểm tra phiên bản để không ghi đè âm thầm.

- Kho: tồn kho, nhập kho (không cho ngày tương lai), điều chỉnh, lịch sử, ngày nhập cuối, cảnh báo thiếu. Giá vốn xuất dùng theo bình quân gia quyền.

- Thu hoạch: ghi, sửa, hủy; offline.

- Chấm công: vào/ra ca, vị trí một lần lúc bấm, chấm công hộ (luôn chờ xác nhận, chặn trùng giờ), xác nhận/từ chối, yêu cầu sửa công, ghi sản lượng, chấm công khi mất mạng, tổng quan cho tổ trưởng/quản lý.

## 3.4. Tổ chức

- Nhân sự: mời bằng email, tạo tài khoản nhân viên bằng số điện thoại (mật khẩu tạm hiện một lần, bắt buộc đổi), sửa tên/số điện thoại, tạm dừng/dùng lại, đặt lại mật khẩu, gỡ.

- Tổ lao động và tổ trưởng; Vai trò (có sẵn và tự tạo) với quyền từng mục.

- HTX: mời hộ đã có tài khoản hoặc tạo hộ thành viên; một hộ tối đa một HTX; hộ chỉ có một cơ sở, HTX có nhiều cơ sở.

- Gói dịch vụ của tôi: hạn mức vụ, hạn dùng, nhắc sắp hết hạn.

## 3.5. Báo cáo

- Tài chính: chi phí (6 nhóm × 4 loại), doanh thu bán hàng, tổng kết vụ (giá thành/kg chỉ hiện khi đủ dữ liệu, cảnh báo thiếu giá vốn, nhân công đã duyệt/dự tính), xuất CSV, xem lại bản đã tải khi offline.

- Theo nhu cầu: chọn loại báo cáo (chi phí, doanh thu, thu hoạch, nhập–xuất vật tư, giờ công và tiền công, tổng hợp theo vụ), nhóm theo, khoảng ngày; bảng + tổng + xuất CSV; lưu báo cáo (riêng hoặc chia sẻ cơ sở). Tính và kiểm quyền hoàn toàn ở máy chủ.

- Tiền công: tính theo kỳ từ công và sản lượng đã xác nhận, mỗi dòng ghi cách tính; thiếu đơn giá thì báo chứ không tính 0; thưởng, khấu trừ, tạm ứng; chủ khóa kỳ (mở khóa cần lý do, có audit); xuất CSV.

- Hồ sơ website: soạn giới thiệu, liên hệ, hình ảnh, sản phẩm cung ứng, chứng chỉ; xem trước; chủ đồng ý công khai và gửi duyệt.

## 3.6. Tài khoản

- Tên hiển thị, đổi mật khẩu, vai trò và "Tôi được làm gì", tổ và cách tính công, tiền công của tôi, phiên bản app.

- Mã QR tài khoản và Giấy phép, chứng chỉ của cơ sở (số, nơi cấp, hạn, hình ảnh; báo còn bao nhiêu ngày).

- Thanh trên cùng hiện tên người dùng, nút Đăng xuất và biểu tượng mạng (🟢/🔴).

## 3.7. Truy xuất nguồn gốc và website công khai

- Mã QR của vụ: tên mùa vụ, sản phẩm, nơi trồng, quy trình, danh sách phân – thuốc – vật tư đã dùng (không kèm giá), mã vụ. Đọc được bằng mọi ứng dụng quét, kể cả không có mạng.

- Công khai vụ lên website: chủ tự bấm sau khi đọc rõ nội dung công khai; tạo bản chụp bất biến mã VU-XXXXXXXX; chủ dừng/cập nhật bất cứ lúc nào; quản trị viên chỉ tạm ẩn khi sai hoặc vi phạm.

- Website: trang chủ, danh bạ (tìm theo tên/sản phẩm, lọc tỉnh, chỉ nơi đang có hàng), hồ sơ cơ sở, trang truy xuất vụ. Cơ sở dùng gói ưu tiên có nhãn "Ưu tiên" cho minh bạch; mọi cơ sở đã duyệt đều hiện.

## 3.8. Trang quản trị nền tảng

- Tổng quan (cơ sở theo trạng thái, vụ đang chạy, sắp hết hạn, doanh thu 12 tháng).

- Cơ sở: tìm kiếm, chi tiết, ghi nhận thanh toán và gia hạn, đổi gói, tạm khóa/mở khóa (bắt buộc ghi lý do).

- Gói và giá, Thanh toán (xuất CSV), Duyệt hồ sơ (xem gói xem xét), Cấu hình (dùng thử, ngày nhắc, mật khẩu tạm, tên miền đăng nhập, xếp hạng), Nhật ký kiểm toán.

# 4. Gói dịch vụ

| Gói | Vụ chạy cùng lúc | Giá / quý | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Hộ – cơ bản | 2 | 300.000đ | Dùng thử 1 tháng |
| Hộ – nâng cao | 5 | 500.000đ |  |
| HTX – cơ bản | 5 | 1.500.000đ | Số hộ khai báo tùy ý |
| HTX – nâng cao | 10 | 3.000.000đ |  |

- Hạn mức tính theo số vụ đang chạy cùng lúc (vụ Tạm dừng vẫn tính). Hết hạn: chặn tạo vụ mới nhưng không khóa dữ liệu. Mọi giá trị là cấu hình trong CSDL, không viết cứng.

- Gói trả phí chỉ ưu tiên thứ tự trên website, không loại bỏ cơ sở khác.

# 5. Nguyên tắc thiết kế và bảo mật đã áp dụng

- Quyền và hạn mức ép trong CSDL (RLS, hàm, trigger), không chỉ ở giao diện; khóa quản trị không bao giờ vào frontend.

- Dữ liệu vận hành mặc định riêng tư; website chỉ đọc bản chụp đã duyệt (public_*).

- Giao dịch kho và nhật ký chỉ thêm; sửa là sự kiện điều chỉnh có audit; hủy là đánh dấu, không xóa.

- Không ghi đè âm thầm: sửa/hủy qua hàm có phiên bản và mã thao tác; xung đột thì tải lại bản mới và báo người dùng.

- Không bịa số: thiếu giá vốn, thiếu đơn giá, thiếu dữ liệu thì báo thiếu, không tính 0.

- Mọi thay đổi cấu trúc dữ liệu qua migration có đánh số; quản trị viên chỉ thấy số liệu tổng hợp; mọi thao tác quản trị ghi nhật ký kiểm toán.

- Giao diện: mỗi màn ngắn gọn, khối dài thu gọn, một nút chính, cặp nút Lưu/Hủy thống nhất, mọi chữ bằng tiếng Việt dễ hiểu.

# 6. Tình trạng triển khai và việc tồn đọng của Giai đoạn 1

Về mã nguồn, Giai đoạn 1 đã hoàn tất các chức năng nêu trên. Còn một số việc vận hành phải do chủ sản phẩm thực hiện trước khi đưa cho người dùng thật:

| # | Việc cần làm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đẩy các migration chưa áp dụng lên Supabase (từ 0016 đến 0041) bằng lệnh npx supabase db push | Nhiều tính năng sửa/hủy, chấm công, báo cáo, QR, quản trị, hồ sơ chỉ chạy đúng sau bước này. |
| 2 | Triển khai lại Edge Function staff-accounts | Cần cho sửa tên/số điện thoại nhân viên và đặt lại mật khẩu. |
| 3 | Mua và cấu hình tên miền thật; đổi login_email_domain khỏi giá trị tạm agricovi.com | Tên miền email ẩn phải do chủ sản phẩm kiểm soát và không có hộp thư nhận (rủi ro chiếm tài khoản). |
| 4 | Thêm tài khoản quản trị nền tảng; nên bật Cloudflare Access cho /quan-tri/* | Lớp bảo vệ thứ hai ngoài quyền trong CSDL. |
| 5 | Triển khai website lên dự án Cloudflare riêng; đặt địa chỉ website cho QR | Xem docs/DEPLOY_CLOUDFLARE.md. |
| 6 | Thử tay trên điện thoại thật theo docs/HUONG_DAN_THU.md, sửa lỗi thử nghiệm | Theo D9, sau đó mới đưa cho người dùng thật thử. |
| 7 | Hồ sơ pháp lý: điều khoản, chính sách quyền riêng tư (vị trí, tiền công), đồng ý của người dùng | Cần làm song song, không nên để sát ngày pilot. |

# 7. Giai đoạn 2 – Kế hoạch nâng cấp

Giai đoạn 2 gồm ba nhóm: (A) hoàn thiện các chức năng nâng cao đã mô tả trong đặc tả nhưng chưa làm; (B) các tính năng mới: nhập liệu bằng giọng nói, nhập bằng ảnh chụp hóa đơn – chứng từ, quản lý nhà cung ứng và khách hàng; (C) chuẩn bị vận hành thật (pilot).

Mục B là đề xuất thiết kế để chủ sản phẩm xem và quyết định; các điểm cần chốt được liệt kê ở mục 7.6. Sau khi chốt, các quyết định sẽ được ghi vào nhật ký (D58 trở đi).

## 7.1. Nhóm A – Chức năng nâng cao còn tồn từ đặc tả

| Chức năng | Nội dung | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| Liên hệ và báo giá trên website | Biểu mẫu liên hệ/yêu cầu báo giá từ khách xem website gửi tới cơ sở (chống spam bằng Turnstile, thông báo quyền riêng tư); cơ sở nhận và trả lời trong app. | E5-S10, FR-WEB-008/009 |
| Lịch mùa vụ và tình trạng cung ứng | Hiển thị trên website khi nào có hàng, sản lượng dự kiến theo vụ đang chạy. | Giai đoạn 4 website |
| Huy hiệu tin cậy | Trạng thái chứng nhận 5 mức, kiểm duyệt viên nâng mức; không dùng nhãn "đã xác minh" khi chưa đủ điều kiện. | E5-S7, FR-WEB-011 |
| Website dựng sẵn / SSR và SEO | Để công cụ tìm kiếm đọc được nội dung; tìm kiếm toàn văn. | D57, E5-S8/9 |
| Thông báo đẩy ra điện thoại | Nhắc việc, công chờ xác nhận, giấy phép sắp hết hạn, gói sắp hết hạn. | A31, P5 |
| Biểu đồ và báo cáo định kỳ | Biểu đồ trong báo cáo; lọc theo người/tổ; gửi báo cáo định kỳ; số liệu Trang chủ tính ở máy chủ theo kỳ đầy đủ. | A39, D41 |
| Giao việc | Giao đầu việc cho người/tổ, hiện "việc được giao" ở Tài khoản. | D40 |
| Hộ rời HTX và chuyển quyền chủ hộ | Xuất dữ liệu khi rời; xử lý vụ đang chạy; chuyển quyền chủ hộ cho hộ do HTX tạo; hạn mức con theo hộ. | A1, A2, E4-S6/S7 |
| Hạ tầng lưu ảnh | Chuyển ảnh từ cột văn bản sang Supabase Storage khi nhiều ảnh/nhiều người dùng. | A33, A44 |
| Thanh toán trực tuyến | Nối cổng thanh toán để chủ tự gia hạn (hiện ghi tay). | A42 |
| Vai trò gốc sửa được | Cho chỉnh cả thao tác gốc của vai trò có sẵn; lời mời email mang vai trò tự tạo; chặn gán vai trò đã xóa ở máy chủ. | A40 |
| Hàng rào vị trí chấm công | Ngưỡng độ chính xác GPS, thử thực địa trong nhà màng/vườn. | E3-S19, A36 |
| Bộ mẫu quy trình dưa lưới | Quy trình mẫu chuẩn dựng từ số liệu khảo sát thực tế. | D3 |
| Tách người duyệt hồ sơ | Kiểm duyệt viên riêng, tách khỏi quản trị viên. | A42 |

## 7.2. Nhóm B1 – Nhập dữ liệu bằng giọng nói

Mục tiêu: người làm đồng ruộng, tay bẩn hoặc ít quen gõ phím chỉ cần nói "hôm nay bón 20 ký NPK cho vụ dưa lưới số 3", hệ thống chuyển thành chữ và điền sẵn vào biểu mẫu.

### Cách hoạt động đề xuất

- Nút micro 🎤 trên các màn nhập liệu chính: Ghi việc, Thu hoạch, Chi phí, Ghi chú vụ, mô tả hồ sơ.

- Giọng nói được chuyển thành chữ (tiếng Việt, có giọng vùng miền), sau đó một bước hiểu ý tách ra các trường: loại việc, vụ, vật tư, số lượng, đơn vị, ngày.

- Kết quả hiện thành bản nháp để người dùng xem và sửa; chỉ khi bấm Lưu mới ghi vào dữ liệu. Không bao giờ tự lưu.

- Từ nào không khớp danh mục (tên vật tư, tên vụ) thì để trống và hỏi lại người dùng, không đoán bừa.

### Phương án kỹ thuật

| Phương án | Ưu điểm | Hạn chế |
| --- | --- | --- |
| Nhận dạng giọng nói của trình duyệt/hệ điều hành điện thoại | Miễn phí, nhanh, đơn giản. | Chất lượng tiếng Việt thay đổi theo máy; thường cần mạng; không kiểm soát được. |
| Dịch vụ chuyển giọng nói thành chữ qua máy chủ (Edge Function) | Chất lượng ổn định hơn, kiểm soát được, dùng chung cho mọi máy. | Tốn chi phí theo phút; cần mạng; phải lưu/xóa bản ghi âm đúng chính sách. |

- Đề xuất: bắt đầu bằng nhận dạng có sẵn của thiết bị cho các ô ghi chú/mô tả; làm bước "hiểu ý" tách trường ở máy chủ cho màn Ghi việc và Thu hoạch; đo độ chính xác thực địa rồi mới quyết định có dùng dịch vụ trả phí không.

- Offline: theo D24, chỉ ghi mới việc hằng ngày của nhân viên dùng được hàng đợi offline. Khi mất mạng, nút micro vẫn ghi âm/ghi chữ nếu thiết bị hỗ trợ; bước tách trường làm khi có mạng lại, bản nháp giữ trên máy.

- Quyền riêng tư: không lưu file ghi âm sau khi chuyển thành chữ (hoặc lưu tối đa ngắn ngày nếu cần cải thiện), nói rõ cho người dùng và xin đồng ý ở lần đầu.

## 7.3. Nhóm B2 – Nhập dữ liệu bằng ảnh chụp (hóa đơn, chứng từ, tờ ghi chép)

Mục tiêu: chụp hóa đơn mua phân bón – giống – thuốc, phiếu nhập kho, phiếu bán hàng hoặc tờ ghi chép tay; hệ thống đọc chữ, trích ra thông tin và điền sẵn vào phiếu nhập kho, chi phí hoặc doanh thu.

### Luồng đề xuất

- Bấm 📷 Chụp hóa đơn ở màn Nhập kho, Chi phí, Doanh thu (hoặc chọn ảnh có sẵn). Ảnh được tự thu nhỏ, làm rõ trước khi gửi.

- Máy chủ đọc ảnh bằng mô hình nhận dạng chữ/hiểu hình ảnh, trích: nhà cung cấp, ngày, số hóa đơn, danh sách mặt hàng (tên, số lượng, đơn vị, đơn giá, thành tiền), tổng tiền, thuế.

- Hệ thống đối chiếu tên mặt hàng với danh mục vật tư; chưa có thì gợi ý tạo mới. Đối chiếu nhà cung cấp với danh bạ nhà cung ứng (xem 7.4).

- Hiện màn kiểm tra: ảnh gốc bên cạnh các trường đã đọc, ô nào độ tin cậy thấp được tô vàng; người dùng sửa rồi bấm Xác nhận.

- Khi xác nhận: tạo phiếu nhập kho và/hoặc chi phí; ảnh gốc được lưu làm chứng từ đính kèm và có thể mở lại từ bản ghi đó.

### Quy tắc an toàn

- Kết quả đọc ảnh luôn là bản nháp, không tự ghi. Số tiền, số lượng bắt buộc người dùng nhìn lại.

- Cảnh báo khi hóa đơn có vẻ trùng (cùng nhà cung cấp, số hóa đơn, tổng tiền) để tránh nhập hai lần.

- Khóa dịch vụ đọc ảnh chỉ nằm ở máy chủ (Edge Function), không bao giờ vào ứng dụng; có hạn mức số lần đọc theo gói để kiểm soát chi phí.

- Ảnh chứng từ phải lưu ở Supabase Storage (bước chuyển hạ tầng ảnh ở nhóm A là điều kiện), có quyền xem theo mục Kho/Chi phí.

- Cần mạng để đọc ảnh; khi mất mạng có thể chụp và giữ ảnh trên máy, đọc sau khi có mạng.

### Ứng dụng mở rộng

- Chụp tờ ghi chép tay hằng ngày của người chưa quen dùng điện thoại, hệ thống tách thành nhiều dòng nhật ký nháp.

- Chụp giấy phép, chứng chỉ: tự điền số, nơi cấp, ngày cấp, hạn (vào mục Giấy phép, chứng chỉ đã có).

- Chụp nhãn bao bì vật tư: tự điền thương hiệu, thành phần, hướng dẫn, thời gian cách ly vào danh mục vật tư.

## 7.4. Nhóm B3 – Quản lý nhà cung ứng

Mục tiêu: biết mình mua của ai, giá bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu; truy được vật tư nào đến từ nhà cung cấp nào (phục vụ truy xuất nguồn gốc và so sánh giá).

### Dữ liệu và chức năng

- Danh bạ nhà cung ứng: tên, loại (vật tư, giống, thức ăn, dịch vụ, máy móc…), người liên hệ, điện thoại, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, ghi chú, đánh giá nội bộ, trạng thái (đang dùng / dừng).

- Liên kết với giao dịch: mỗi lần nhập kho và mỗi khoản chi phí có thể chọn nhà cung ứng; thêm số hóa đơn, ảnh chứng từ, hạn thanh toán.

- Vật tư – nhà cung ứng: một vật tư có thể mua từ nhiều nơi, lưu giá gần nhất và lịch sử giá; hiện so sánh giá giữa các nhà cung ứng.

- Công nợ phải trả: tổng mua, đã trả, còn nợ theo từng nhà cung ứng; ghi nhận các lần thanh toán; nhắc khoản sắp đến hạn trong mục "Cần làm" ở Trang chủ.

- Hồ sơ nhà cung ứng: lịch sử mua, tổng tiền theo tháng, lô hàng đã mua, giấy phép/chứng nhận của nhà cung ứng (hạn dùng).

- Truy xuất: từ một lần dùng vật tư trong vụ truy ngược về lô nhập và nhà cung ứng (nội bộ; công khai hay không do chủ chọn, mặc định không công khai).

- Báo cáo mới: mua theo nhà cung ứng, công nợ, biến động giá; thêm vào Báo cáo theo nhu cầu và xuất CSV.

### Quyền

- Thêm mục quyền mới "Đối tác" (hoặc gộp vào mục Kho và Chi phí) trong role_default_perm và permissions.ts; chủ cấp riêng cho từng người như các mục khác. Công nợ và giá chỉ người có quyền Chi phí mới xem.

## 7.5. Nhóm B4 – Quản lý khách hàng

Mục tiêu: biết ai mua gì, bao nhiêu, còn nợ bao nhiêu; chăm sóc khách quen; biến yêu cầu từ website thành đơn bán.

### Dữ liệu và chức năng

- Danh bạ khách hàng: tên, loại (bán lẻ, thương lái, siêu thị/bếp ăn, doanh nghiệp, HTX khác), người liên hệ, điện thoại, địa chỉ, nhu cầu thường mua, ghi chú, nhãn phân loại.

- Liên kết doanh thu: mỗi lần bán chọn khách hàng, sản phẩm, số lượng, đơn giá, vụ/lô nguồn; có thể in/chia sẻ phiếu bán.

- Công nợ phải thu: ghi nhận các lần khách trả, còn nợ, quá hạn; nhắc thu nợ ở "Cần làm".

- Đơn đặt hàng và báo giá: khách hoặc nhân viên tạo yêu cầu → báo giá → xác nhận → giao hàng → thanh toán; trạng thái từng bước.

- Liên hệ từ website: yêu cầu/báo giá khách gửi qua website (nhóm A) vào thẳng danh sách "Khách tiềm năng"; một nút chuyển thành khách hàng.

- Lịch sử quan hệ: các lần mua, lần liên hệ, ghi chú chăm sóc; nhắc gọi lại.

- Truy xuất ngược: lô hàng đã bán cho khách nào – hữu ích khi cần thu hồi hoặc trả lời khiếu nại chất lượng.

- Báo cáo mới: doanh thu theo khách hàng, khách mua nhiều/ít, công nợ phải thu; thêm vào Báo cáo theo nhu cầu.

### Quyền riêng tư

- Thông tin khách hàng là dữ liệu cá nhân: mặc định riêng tư, không lên website; quản trị nền tảng không đọc được; có thể ẩn số điện thoại với người không có quyền; xóa/ẩn danh theo chính sách lưu trữ.

## 7.6. Nhóm B – Liên kết giữa các tính năng mới

Bốn tính năng mới bổ trợ nhau và dùng chung một luồng: chụp hoặc nói → hệ thống đọc ra bản nháp → người dùng kiểm tra → lưu vào đúng nơi.

| Tình huống | Luồng |
| --- | --- |
| Mua phân bón | Chụp hóa đơn → nhận diện nhà cung ứng và mặt hàng → nháp phiếu nhập kho + chi phí + công nợ phải trả → xác nhận → ảnh lưu làm chứng từ. |
| Ngoài ruộng | Nói "bón 15 ký MKP cho vụ 2" → nháp nhật ký + xuất kho → xác nhận → giá vốn lấy từ lô nhập đã có nhà cung ứng. |
| Bán hàng | Khách gửi yêu cầu từ website → danh sách khách tiềm năng → báo giá → đơn bán → thu hoạch/xuất bán → công nợ phải thu → doanh thu và tổng kết vụ. |
| Truy xuất | Mã vụ → vật tư đã dùng → lô nhập → nhà cung ứng; và lô thu hoạch → khách đã mua. |

## 7.7. Nhóm C – Chuẩn bị pilot

- Tên miền, Supabase gói có sao lưu, môi trường chính thức, thử phục hồi dữ liệu.

- Hồ sơ pháp lý dữ liệu cá nhân (vị trí, tiền công, thông tin khách hàng), điều khoản, chính sách quyền riêng tư.

- Kiểm thử khả dụng với đủ nhóm người dùng; triển khai 3–5 cơ sở và 1–2 HTX thử nghiệm có hỗ trợ tại chỗ.

- Đo chỉ số sử dụng, vận hành, website; ghi lỗi đã biết và giới hạn offline; nghiệm thu bản MVP.

## 7.8. Lộ trình đề xuất (theo lát, mỗi lát dùng được độc lập)

| Lát | Nội dung | Kết quả người dùng thấy | Cỡ |
| --- | --- | --- | --- |
| G2-1 | Hạ tầng lưu ảnh (Storage) + xử lý tồn đọng vận hành (mục 6) | Ảnh nhanh, ổn định; bản thử cho người dùng thật | M |
| G2-2 | Nhà cung ứng: danh bạ, gắn vào nhập kho/chi phí, công nợ phải trả, báo cáo | Biết mua của ai, còn nợ bao nhiêu | L |
| G2-3 | Chụp hóa đơn: đọc ảnh, màn kiểm tra, tạo nhập kho/chi phí, chứng từ đính kèm | Chụp là có phiếu nháp | L–XL |
| G2-4 | Khách hàng: danh bạ, gắn vào doanh thu, công nợ phải thu, báo cáo | Biết ai mua gì, ai còn nợ | L |
| G2-5 | Liên hệ/báo giá từ website → khách tiềm năng → đơn bán; lịch mùa vụ; huy hiệu tin cậy | Website mang khách thật về | L |
| G2-6 | Giọng nói: ghi chú, nhật ký, thu hoạch (tách trường) | Nói thay vì gõ | M–L |
| G2-7 | Thông báo đẩy, biểu đồ, báo cáo định kỳ, giao việc | Hệ thống chủ động nhắc | L |
| G2-8 | Hộ rời HTX, thanh toán trực tuyến, SEO/SSR, các mục tồn khác | Hoàn thiện vận hành | L |

Thứ tự trên đặt nhà cung ứng trước chụp hóa đơn vì ảnh hóa đơn cần có danh bạ để đối chiếu, và hạ tầng ảnh trước tất cả vì chứng từ là ảnh. Giọng nói đặt sau vì giá trị cao nhất với người ít quen công nghệ nhưng độ chính xác cần thử thực địa.

## 7.9. Rủi ro chính và cách giảm

| Rủi ro | Giảm thiểu |
| --- | --- |
| Đọc sai số tiền, số lượng từ ảnh/giọng nói | Luôn là bản nháp; bắt buộc người dùng xác nhận; tô nổi ô độ tin cậy thấp; cảnh báo hóa đơn trùng. |
| Giọng địa phương, tiếng ồn ngoài đồng | Thử thực địa, đo tỷ lệ đúng; giữ cách nhập tay bình thường; cho sửa nhanh bằng chạm. |
| Chi phí dịch vụ đọc ảnh/giọng nói | Hạn mức số lần theo gói; thu nhỏ ảnh; cấu hình trong CSDL; theo dõi chi phí ở trang quản trị. |
| Lộ thông tin khách hàng, giá nhập, công nợ | Quyền theo mục ép ở CSDL; không đưa lên website; quản trị nền tảng không đọc; ghi audit khi xem số liệu nhạy cảm. |
| Phạm vi quá rộng | Làm theo lát, dùng được ngay từng lát; nhóm A có thể cắt bớt (hạn mức con theo hộ, vai trò gốc). |
| Offline phức tạp thêm | Giữ nguyên D24: chỉ ghi mới việc hằng ngày dùng offline; tính năng mới cần mạng, bản nháp giữ trên máy. |

## 7.10. Các điểm cần chủ sản phẩm quyết định

Đề xuất của tôi nằm trong ngoặc; chỉ cần xác nhận hoặc sửa:

- Giọng nói: bắt đầu bằng nhận dạng có sẵn trên thiết bị và đo thực địa trước khi dùng dịch vụ trả phí? (Đồng ý.)

- Đọc ảnh hóa đơn: là tính năng của mọi gói hay chỉ gói nâng cao, có hạn mức số lần mỗi tháng? (Gói nâng cao hoặc mọi gói có hạn mức thấp.)

- Nhà cung ứng và khách hàng: gộp thành một danh bạ "Đối tác" có cờ nhà cung ứng/khách hàng, hay hai danh bạ riêng? (Một bảng dùng chung, hai màn hình riêng, vì một đơn vị có thể vừa mua vừa bán.)

- Công nợ: làm đầy đủ (phải trả/phải thu, hạn, nhắc) ngay lát đầu, hay chỉ ghi tổng mua/bán trước? (Làm công nợ đơn giản: ghi nhận lần thanh toán, tính còn nợ.)

- Thông tin nhà cung ứng có được hiện trên trang truy xuất công khai? (Mặc định không; chủ chọn từng nhà cung ứng nếu muốn.)

- Khách hàng nhập từ website có được tự thêm vào danh sách khách tiềm năng? (Có, kèm thông báo quyền riêng tư; khách có thể yêu cầu xóa.)

- Thông báo đẩy ưu tiên nhóm nào trước? (Công chờ xác nhận, nhắc việc theo ngày, công nợ đến hạn.)

# 8. Phụ lục – Tài liệu tham chiếu

| Tài liệu | Nội dung |
| --- | --- |
| docs/DECISIONS.md | Mọi quyết định đã chốt (D1–D57) và các giả định còn chờ xác nhận. |
| docs/ROLES.md | Ma trận vai trò và quyền. |
| AgriConnect_Dac_ta_thiet_ke_nghiep_vu_v1.1.md, AgriConnect_Dac_ta_bo_sung_v1.2.md | Đặc tả nghiệp vụ và bổ sung (mã FR-…). |
| AgriConnect_Backlog_v1.2.md | Backlog theo giai đoạn G0–G6. |
| docs/ERD.md, docs/SETUP_SUPABASE.md | Mô hình dữ liệu và cài đặt Supabase. |
| docs/PLAN_BO_CUC_MOI.md, docs/DESIGN_DASHBOARD.md | Bố cục 6 tab và nguyên tắc trình bày số liệu. |
| docs/HUONG_DAN_THU.md, docs/DEPLOY_CLOUDFLARE.md | Hướng dẫn thử tay và triển khai. |